Aluno: José Elvis da Silva Souza Nogueira

**Cronograma do Projeto de FBD**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEMANA I**  **(15/10 até 21/10)** | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Status** |
| Diagrama de Requisitos | Fazer o levantamento de requisitos do sistema | Pronto |
| DER | Fazer o diagrama de entidade relacionamento do sistema | Atrasado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEMANA II**  **(22/10 até 28/10)** | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Status** |
| DER | Fazer o diagrama de entidade relacionamento do sistema | Pronto |
| Modelo lógico | Fazer o modelo lógico do DER | Atrasado |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEMANA III**  **(29/10 até 04/11)** | | |
| **Atividade** | **Descrição** | **Status** |
| Modelo lógico | Fazer o modelo lógico do DER | Em andamento |
| Dicionário de dados | Fazer o diagrama de dados do sistema | A fazer |
| SQL | Criar as tabelas do banco de dados | A fazer |